LOG DO PROJETO DE TCC, Grupo 5

_____________________________________________________

(12/02/25) -> Ideias foram apresentadas ao Professor Marcos Costa, o Orientador. Primeira Ideia: Uma Plataforma personalizável de controle de Serviços Gerais; Segunda Ideia: Um Aplicativo de Cadastro Digital de Pacientes de Serviços de Saúde; Terceira Ideia: Um Aplicativo para Organização e Controle de Rotina, com uso de Inteligência Artificial (IA);

(16/02/25) -> Início na Prototipação no Figma, por integrante: Raul Tomaz;

(19/02/25) -> Definição da Ideia de Projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). *Segunda Ideia* selecionada.

Seleção do Banco de Dados: Relacional; Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): MySql;

(02/03/25) -> Início do Banco de Dados, por integrante: Anselmo Santana;

(15/03/25) -> Atualizações no Rascunho do Banco de Dados (MySql), por integrante: Anselmo Santana;

(26/03/25) -> Grupo vai à Biblioteca para conferir outros TCCs como base para iniciar a Documentação;

(02/04/25) -> Definição de Funções para cada integrante do grupo

Funções:

Levantamento de Requisitos e Usuário, por: José Augusto

Front-End, por: Luiz Felipe

Back-End, por: Raul Tomaz

Banco de Dados, por: Anselmo Santana

Documentação, por: Todos

Gestão de Projeto, por: Daniel Henrique

- Luiz e Raul iniciam protótipo de formulário de cadastro no Figma;

- É passado pro Anselmo adicionar uma tabela para visitas no BD, contendo data, agente, paciente, observações e ações realizadas;

- Daniel e João preparam Introdução e Abstract da documentação;

- Discutidas questões sobre:

  - Linguagens usadas;

  - Uso de Data Warehouse do E-SUS para alimentar nosso programa;

  - Sugestões de nomes da plataforma;

  - Criação/uso de framework tanto para front quanto para back;

(08/04/25) -> Nota: Criar formulários para pesquisa de campo. Preferencialmente, um para as pessoas (usuários) responderem sobre a necessidade de uma aplicação para controle de consultas.

E um para profissionais da área (especialmente agente de saúde) responderem sobre a dificuldade de manter o cadastro de pacientes e padronização de dados.

(09/04/25) -> Analisando linguagens de programação que poderão ser usadas no BackEnd:

- Node.js: Por utilizar JavaScript, que será utilizado no Front-End, talvez seja uma boa, mesmo que óbvia, escolha;

- Python: Framework Django (sugestão do Prof° Luiz por questões de performance;

- PHP: (motivos não registrados)

→ Considerada a criação dos formulários para a Pesquisa de Campo

- Para Usuários;

- Para Profissionais da Área da saúde;

→ Figma de Ideias:

- Montado um diagrama de Caso de Uso para visualizar as telas a serem construídas;

- Criado espaços para rascunho das interfaces.

(13/04/25) -> Continuidade da prototipagem de Ideias no Figma.

- Reorganizado todos os itens em grupos e áreas, para melhor organização;

- Adicionado referências de Símbolos, Cores e Fontes utilizadas até então;

- Iniciado a prototipagem da tela “Home do Sistema”.

(16/04/25) -> Continuação do debate a respeito de detalhes do sistema, e criação dos formulários para a pesquisa.

- Criação do formulário (Pasta rascunhos

- Discussão e elaboração de algumas perguntas.

→ Continuação da Prototipagem no Figma

- Criação das definições de nível de acesso (tipo de usuário)

→ Criação do Repositório no Github para o projeto de TCC.

(23, 25 e 26/04/25) -> Continuação da Prototipagem no Figma

- Criação de uma  “interface padrão”/”interface base” (UI) que será usada como base para todas as telas.

- Criação de botões de direcionamento para outras páginas

(29/04/25) -> Continuação da Prototipagem no Figma

→	Continuação da “interface padrão”/”interface base” (UI)

- Separação em blocos (Cabeçalho e Barra Lateral) da UI

- Refinamento/Reformulação de botões para adicionar posteriormente na UI padrão

→	Inicio da ligação entre as diversas páginas

(30/04/25) -> Continuação da Prototipagem no Figma (Luiz)

- Reorganizado os arquivos diversos

- Reformulação dos componentes

- Preparação para iniciar a página de formulário

→	Revisão da Documentação do Projeto (João)

→	Finalização do BD e Montagem da lista do formulário (Daniel e José)

→	Finalização do Formulário de Pesquisa (Raul)

(14/05/25) -> Brainstorm sobre a elaboração do projeto

- Discussão sobre o rumo do projeto, onde devemos seguir com a ideia de dar mais foco ao Bi

- Redistribuição e Revisão das Tarefas

- Decisão sobre início do desenvolvimento fora do Figma

- Criação de Keeps para tarefas específicas por Integrante

(21/05/25) -> Discussão com o Marcos sobre o Banco de Dados, utilização de Power BI e APIs.

- Formulação do Framework, por Luiz;

- Estruturação do Back-End, em Node, por Raul;

- Continuação da Documentação (Objetivo), por Raul;

(28/05/25) -> Discutido questões estruturais do projeto

- Iniciado a questão sobre os Logs do sistema, e discutido formas de implementar no programa

- Continuado o desenvolvimento do design do projeto (barra lateral)

(04/06/25) -> Entrega do Início do Artigo

- Observação: Mudar o Documento para o modelo de Artigo;

(05/06/25) -> Início da API Back-End, por Raul;

(10/06/25) -> Continuação do Artigo

- Continuação da Prototipagem, por Luiz;

(12/06/25) -> Discussão feita sobre a situação atual do grupo

- Redefinição de Funções para cada integrante (Luiz & Daniel: Front-End; Raul e João: Back-End; Anselmo e José: Banco de Dados;);

- Redefinição do nome do sistema: VyaSaúde;

(22/06/25) -> Continuação na composição do Artigo Científico

- Desenvolvimento (Metodologia);

- Apêndice (Pesquisas de Campo);

(24/06/25) -> Discussão sobre a primeira apresentação do TCC (prévia)

- Distribuição de Tópicos para cada integrante;

- Composição do PowerPoint;

(25/06/25) -> Primeira Prévia (Apresentação do Projeto)

Anotações para o próximo semestre:

- Melhorar a apresentação (?)

(04/08/25) -> Início real da API Back-End

(18/08/25) -> Continuação do Desenvolvimento do TCC

- Montando telas de Login e Home;

- Desenvolvendo Controllers de Usuário e Login para Inserção de Informações no Banco de Dados;

- Montando uma visualização dos dados inseridos no banco;

- Gerando inserts para testes de Banco de Dados;

(19/08/25) -> Novas atualizações serão atreladas aos commits no GitHub.